Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

администрации муниципального образования Пенкинское

Камешковского района Владимирской области

# от 13.04.2020 № 27-р

*Об утверждении Плана мероприятий*

*по улучшению состояния противопожарного*

*водоснабжения на территории муниципального*

*образования Пенкинское на 2020-2022 годы*

В целях улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Пенкинское, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением правительства РФ от 25.04.2012№ 390 «О противопожарном режиме»:

1. Утвердить План мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Пенкинское на 2020-2022 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Муниципального образования Пенкинское Н.В. Львова

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального образования Пенкинское

от 13.04.2020 № 27-р

**План мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории муниципального**

**образования Пенкинское**

**на 2020 — 2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п**  | **Планируемые мероприятия** | **Ответственные исполнители**  | **Срок исполнения**  |
| 1  | Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения | Комиссия по проведению инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Пенкинское  | Апрель-май 2020 года  |
| 2  | Проводить детальный анализ противопожарной обстановки на территории поселения с выработкой конкретных решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности | Администрация МО Пенкинское, представитель Пожарно-спасательная часть № 28 ФГКУ "8 ОФПС по Владимирской области" (по согласованию)  | Апрель-май 2020 года  |
| 3  | Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропускавесеннего паводка на территориимуниципального образования Пенкинское  | Администрация МО Пенкинское, МУП «Владимирводоканал»(по согласованию)  | Ежегодно в весенне-летний период  |
| 4 | Проведение проверки, испытания, при необходимости текущего ремонта пожарных гидрантов на территории МО Пенкинское | представитель Пожарно-спасательная часть № 28 ФГКУ "8 ОФПС по Владимирской области"(по согласованию), Администрация МО Пенкинское  | Ежегодно (в апреле и мае месяце)  |
| 5  | Проведение работ по установке и восполнению утраченных указателей пожарных водоёмов | Администрация МО Пенкинское  | постоянно |
| 6 | Подготовка источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации:- пирс и подъезд | Администрация МО Пенкинское  | 2020г.июль-д. Пенкино, ул. Лесная;июль-август– д. Леонтьево;август-сентябрь - д. Бородино и д.Гаврильцево;2021г.апрель -д. Андрейцево;май -д. Неверково;июнь- д. Марьинка2022г.д.Сынково |